НАРУЧИЛАЦ : 	ЈП "КОМГРАД "

УЛ. МАТИЈЕ КОРВИНА БР.18

24300 БАЧКА ТОПОЛА

Пиб : 101443745

МБ: 08032874

Текући рачун : 160-920038-97

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ радова  у области водопривреде

ЈАВНА НАБАВКА број 8/19

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 09.08.2019 године до 10.30 часова |
| Јавно отварање: | 09.08.2019 године у 11.00 часова |

Бачка Топола, 01.avgust 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 8-I/2019 од 15.07.2019. године  и Решења о образовању комисије  за јавну набавку број  8-II/2019. од 15.07.2019 године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку у поступку мале вредности у области водопривреде : набавка радова –  бушење бунара

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I. | Општи подаци о јавној набавци |
| II. | Врста, техничке карактеристике, опис радова, рок и место |
| III. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| IV. | Критеријуми за доделу уговора |
| V. | Обрасци који чине саставни део понуде |
| VI. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |

I.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Јавно предузеће комунално стамбено грађевинске делатности „КОМГРАД“ Бачка Топола

Адреса: ул.Матије Корвина бр.18, 24300 Бачка Топола

ПИБ:101443745

МАТИЧНИ БРОЈ:08032874

Интернет страница:www.комград.цом

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности- у области водопривреде, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 8/19 су радови– на бушењу бунара Б-3/18 и Б-1/18.

- 45262220 – бушење бунара за воду – шифра из ОРН

4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Партије

Набавка није обликована по партијама

6. Контакт лице

Јанош Пажа

факс 024/715-711

Е-маил адреса: komgrad@stcable.rs

7. Процењена вредност јавне набавке је 5.400.000,00 динара без пдв-а

II.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ОПИС :

- Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16).

- Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, бр. 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16).

Као и осталим законима и правилницима за овакву врсту објеката.

Водоснабдевање Бачке Тополе врши са изворишта ''Водозахват''  које формирају седам бушених бунара (ознака Б-2/97, Б-3/90, Б-4/94, Б-5/II/08, Б-6/А/2016, Б-7/99 и Б-8/I/08).

За потребе водоснабдевања се користи и бунар са ознаком ''Ана Франк''.

Бунари Б-1/94, Б-1/92, Б-1/76, НБ-2, Б-3, НБ-4, НБ-5/95,  Б-6/95, на локацији самог изворишта, као и два бунара у граду – бунари ''Трг 1'' и ''Трг 2'', су ван функције.

Због неадекватног режима експлоатације бунара Б-6/95, који није прилагођен условима геолошке средине из које се подземна вода црпи,  бунар је од 2016. године ван функције, па је као заменски бунар 2016. године избушен нови експлоатациони бунар Б-6А/16.

Бунари каптирају водоносне хоризонте на дубинама од 55 до 140 метара. Подземне воде са ових бунара користе се искључиво за потребе водоснабдевања становништва и привреде на подручју насеља Бачка Топола.

Експлоатисана вода са свих бунара на изворишту се цевоводима доводи до постројења за прераду воде капацитета око 45 л/с, пуштеног у рад 2007. године, а потом се даље прослеђује у мрежу.

За потребе обезбеђивања додатних количина подземних вода за потребе водоснабдевања насеља Бачка Топола извршиће се израда два истражно – експлоатациона бунара са ознакама Б-1/18 и Б-3/18.

Пројектно решење има за циљ израду истражно – експлоатационог бунара Б-1/18, директном методом бушења, до дубине од 130,0 м са ПВЦ бунарском и филтерском конструкцијом пречника 225/280 мм.

Пројектно решење има за циљ и израду истражно – експлоатационог бунара Б-3/18, директном методом бушења, до дубине од 125,0 м са ПВЦ бунарском и филтерском конструкцијом пречника 225/280 мм.

Бушење бунара се изводи на парцелама 793/1 (бунар Б-1/18) и 902/1 (бунар Б-3/18) КО Бачка топола.

Истраживања се изводе у складу са ''Пројектом примењених хидрогеолошких истраживањана за потребе водоснабдевања ЈП ''КОМГРАД'' у Бачкој Тополи'', на основу којег је од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај исходовано одобрење за извођење геолошких истраживања (број 143-310-159/2018-03 од 16.07.2018. године на истражном простору бр. 5947).

Инвеститор обезбеђује :

- Истражна бушотина, елаборат

- Пројектна документација садржи следеће делове

-Технички извештај

-Технички опис извођења радова

Нумеричка документација

- Предмер и предрачун радова

- Потребне прорачуне

- Графичка документација

- Потребне графичке прилоге (ситуације, профиле, детаље) у погодној размери

- приступ локацији, снабдевањеводом и струјом за потребе градилишта обезбеђује инвеститор

ОПИС РАДОВА :

Израда бунара – Б-1/18

- Транспорт бушаћег постројења, опреме и материјала до градилишта

- Припрема радилишта, ископ базена за исплаку ( таложни и усисни базен), укупне запремине 40 м3, монтажа бушаћег постројења

- Бушење истражне бушотине Ø 215,9 мм у интервалу од 0,0 – 130,0 м, уз примену лаке бетонитске исплаке са узимањем узорака набушеног материјала у водоносним срединама (песковима). У случају потребе Извођач радова уграђује уводну колону.

- каротажна мерења са четири методе 	(СЕО;СП;Г и Т) са теренском интерпретацијом стручног лица одговарајуће квалификације и израдом извештаја у два примерка и електронски пдф

- проширење канала истражне бушотине на пречник Ø 450,0 мм у интервалу 0,0-130,0 м уз примену лаке бетонске исплаке

- набавка, припрема и уградња бунарске конструкције од пвц материјала, са навојима и гумицом за бртвење: 	таложник Ø 225,0 мм х13,0 мм у интервалу 127,0-121,0 м

Филтер- водопријемни део, Ø 225,0 мм х 13,0 мм, тип „JOHNSON”, слот 0,4 мм у интервалима: 121,0 -103,0 м, 85,0-73,0

Међуфилтер Ø 225,0 мм х 13,0 мм, у интервалу 103,0-85,0 м

Експлоатациона колона (надфилтерски део), Ø 225,0 мм х 10,0 мм, у интервалу 73,0-40,0

Прелаз Ø 225,0 мм х 280,0 мм у интервалу 40-39 м

Експлоатациона колона (надфилтерски део) Ø 280,0 мм х 10,8 мм, у интервалу39,0-+0,5 м

Централизери Ø 400,0/225 мм и Ø 450,0/280 мм

- Набавка и уградња кварцног засипа крупноће д=0,8.2,0 мм, у интервалу 130,0-60,0 м

- Испирање и разрада бунара аер – лифтом врши се без и са пакером. Разрада дуплим пакером дужине л=1, изводи се у два правца до потпуног изббистрења воде сваког сегменда. За време разраде бунара повремено се ври контрола засипа у међупростору и контрола песка у води.

- Уградња глиненог тампона у интервалу 60,0- 50,0 м

- Запуна шљунковитим материјалом међупростора у интервалу од 50,0-0,0 м

- Опитно црпљење бунара са три капацитета и поврћајем нивоа воде изводи се по посебном програму усаглашеним са надзорним органом. Пре почетка опитног црпења регистровати квазистатички ниво и максималну издашност бунара

- Узорковање и израда хемијске анализе обима В

- Израда и монтажа бунарске капе

- Довођење радилишта у првобитно стање, одвоз исплаке и набушеног материјала

- Геодетско снимање микролокације бунара

- Израда геолошко – техничког извештаја о изведеним радовима и добијеним резултатима, интерпретација добијеним резултатима, интерретација добијених података и препоруке о режиму експлоатације бунара у 2 примерка и елкетронски пдф.

Израда бунара – Б-3/18

- Транспорт бушаћег постројења, опреме и материјала до радилишта

- Припрема радилишта ( обележавање и обезбеђење круга), ископ базена за исплаку (таложни и усисни базен), укупне запремине 40 м3, монтажа бушаћег постројења

- Бушење истражне бушотине Ø 215,9 мм у интервалу од 0,0 – 125,0 м, уз примену лаке бетонитске исплаке са узимањем узорака набушеног материјала у водоносним срединама (песковима). У случају потребе Извођач радова уграђује уводну колону.

- каротажна мерења са четири методе 	(СЕО, СП, Г и Т) са теренском интерпретацијом стручног лица одговарајуће квалификације и израдом извештаја у два примерка и електронски пдф

- проширење канала истражне бушотине на пречник Ø 450,0 мм у интервалу 0,0-125,0 м уз примену лаке бетонске исплаке

- набавка, припрема и уградња бунарске конструкције од пвц материјала, са навојима и гумицом за бртвење: 	таложник Ø 225,0 мм х13,0 мм у интервалу 121,0-118,0 м

Филтер- водопријемни део, Ø 225,0 мм х 13,0 мм, тип „JOHNSON”, слот 0,4 мм у интервалима: 118,0 -108,0 м, 89,0-79,0

Међуфилтер Ø 225,0 мм х 13,0 мм, у интервалу 108,0-89,0 м

Експлоатациона колона (надфилтерски део), Ø 225,0 мм х 10,0 мм, у интервалу 79,0-40,0

Прелаз Ø 225,0 мм х 280,0 мм у интервалу 40-39 м

Експлоатациона колона (надфилтерски део) Ø 280,0 мм х 10,8 мм, у интервалу 39,0-+0,5 м

Централизери Ø 400,0/225 мм и Ø 450,0/280 мм

- Набавка и уградња кварцног засипа крупноће д=0,8- 2,0 мм, у интервалу 125,0-60,0 м

- Испирање и разрада бунара аер – лифтом врши се без и са пакером. Разрада дуплим пакером дужине л=1, изводи се у два правца до потпуног изббистрења воде сваког сегменда. За време разраде бунара повремено се ври контрола засипа у међупростору и контрола песка у води.

- Уградња глиненог тампона у интервалу 60,0- 50,0 м

- Запуна шљунковитим материјалом међупростора у интервалу од 50,0-0,0 м

- Опитно црпљење бунара са три капацитета и поврћајем нивоа воде изводи се по посебном програму усаглашеним са надзорним органом. Пре почетка опитног црпења регистровати квазистатички ниво и максималну издашност бунара

- Узорковање и израда хемијске анализе обима В

- Израда и монтажа бунарске капе

- Довођење радилишта у првобитно стање, одвоз исплаке и набушеног материјала

- Геодетско снимање микролокације бунара

- Израда геолошко – техничког извештаја о изведеним радовима и добијеним резултатима, интерпретација добијеним резултатима, интерретација добијених података и препоруке о режиму експлоатације бунара у 2 примерка и елекетронски пдф.

Обилазак локације:

Обилазак локације је обавезан и вршиће се по претходно поднетом писаном Захтеву за обилазак локације. Наручилац ће организовати обилазак локације свим заинтересованим понуђачима који су поднели Захтев, према редоследу приспећа. Обилазак локације се може извршити најкасније 1 (један) дан пре истека рока за подношење понуда

Потврда о обиласку локације представља услов за учешће у поступку предметне јавне набавке. Особа за контакт: Јанош Пажа, заказивање се може извршити електронском поштом:komgrad@stcable.rs

III.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | Обавезни услови | Начин доказивања |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВЕ којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ И ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | Потврда НБС о броју дана неликвидности (податак је јавно доступан) Фотокопија уговора и оверених окончаних ситуација за изведене радове |
|  | Да понуђач није био у блокади у последњих 6 месеци од дана објављивања позива за достављање понуда, ако је дата заједничка понуда да сваки понуђач из групе понуђача није био у блокади у последњих 6 месеци од дана објављивања понуда. - Да је у предходне три обрачунске године (2018,2017,2016)извршио бушење минимум 10 истражно експлоатационих бушотина.У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов, о пословном капацитету. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о пословном капацитету |  |
| 2. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | Фотокопија решења - сетрификата, |
|  | Услов за успешну оцену квалитета бушења бунара је да поседује --систем квалитета СРПС ИСО 9001 - систем заштите животне средине СРПС ИСО 14001, - систем заштите на раду ОХСАС 18001 - систем менаџмента безбедности инвормација ИСО 27001 |  |
|  | Да располаже у сопственом влансиштву или у подзакупу и то : - Бушаћу гарнитуру за бушење бунара која задовољава Европске стандарде за дизел моторе који се примарно не користе у јавном саобраћају: минимум ЕУ стаге III А, због радова у I зони санитарне заштите изворишта, - Један компресор 14 бара, капацитета минимум 300 м3/х, који задовољава Европске стандарде за дизел моторе који се примарно не користе у јавном саобраћају: минимум ЕУ стаге III А, због радова у I зони санитарне заштите изворишта - агрегат за струју - две утопне пумпе капацитета мин.20 л/с и висине дизања 50 м. | -фотокопија књиговодствене картице основног средства, или фотокопија пописне листе или фотокопија уговора о купопродаји, фотокопија уговора о закупу -фотокопија доказа о испуњености мимимум ЕУ III стаге А – оверен сертификат од стране произвођача мотора или генералног заступника прозвођача |
|  | Да поседује акредитовану лабораторију за геомеханичка испитивања са акредитованим методама хидрогеолошких параметара (гранулометријски састав и ВДП | копија сертификата о акредитацији лабораторије, са обимом акредитације, у складу са пројектним задатком |
|  | У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов, о техничком капацитету. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о техничком капацитету |  |
| 3. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | -фотокопија наведених лиценци са потврдом о важењу, -фотокопија обрасца М3А о пријави,. Фотокопија уговора о раду,или фотокопија уговора о радном ангажовању са инжињере који нису у радном односу |
|  | 2 инжењера геолошке струке са личном лиценцом 492 1 инжењера технологије са личном лиценцом 371, 1 инжењера рударства- смер за експлоатацију течних и гасовитих минералних сировина У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов, о кадровском капацитету. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о кадровском капацитету |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V. ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V. ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V. ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ (достављају се уз понуду)

- пословни капацитет :Фотокопија уговора и оверених окончаних ситуација за изведене радове

- технички капацитет Фотокопија решења – сетрификата,

- фотокопија књиговодствене картице основног средства, или фотокопија пописне листе или фотокопија уговора о купопродаји, фотокопија уговора о закуpu, фотокопија доказа о испуњености мимимум ЕУ III стаге А – оверен сертификат од стране произвођача мотора или генералног заступника прозвођача

- Копија сертификата о акредитацији лабораторије, са обимом акредитације, у складу са пројектним задатком

- кадровски капацитет :фотокопија наведених лиценци са потврдом о важењу,,фотокопија обрасца М3А о пријави,. Фотокопија уговора о раду,или фотокопија уговора о радном ангажовању са инжињере који нису у радном односу

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. апр.гов.рс)

- потврда НБС није у обази да доставља из разлога што је доказ јавно доступан на www.нбс.рс

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

-Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума најнижа понуђена цена..

-Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V. ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

-Образац понуде (Образац 1);

-Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

-Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

-Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);

-Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

-Модел уговора попуњен, потписан и оверен печатом (Oбразац 7)

- Образац изјаве о обиласку локације-попуњен,потписан и печатом оверен (Образац 8)

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ____________ од ____.____.2019. године за јавну набавку радова бушење бунара , ЈНМВ број 8/2019

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 8/2019 – РАДОВИ НА БУШЕЊУ  БУНАРА

| Укупна цена без ПДВ-а | ______________ динара |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом | ______________ динара |
| Рок и начин плаћања | ______ дана (45 дана од достављања фактуре) |
| Рок важења понуде | ______ дана (не краће од 60 дана од дана отварања понуда) |
| Рок завршетка радова | ______ дана (максимум 60 календарских дана од дана потписивања уговора) |
| Гарантни период | ______ месеци (не краће од 24 месеци од дана испоруке) |

Датум 					              Понуђач

М.П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

БУНАР Б 1/18  дубине   130м

| Ред. бр | опис | Јед.м. | Кол. | Јед.цена без пдв | Укупно цена без пдв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3x4) |
| 1. | Транспорт бушаћег постројења,опреме материјала до радилишта | пшл |  |  |  |
| 2. | Припрема радилишта, ископ базена за исплаку ( таложни и усисни базен), укупне запремине 40 м³, монтажа бушаћег постројења | пшл |  |  |  |
| 3. | Бушење истражне бушотине Ø 215,9 мм у интервалу од 0,0 – 130,0 м, уз примену лаке бетонитске исплаке са узимањем узорака набушеног материјала у водоносним срединама (песковима). У случају потребе Извођач радова уграђује уводну колону. | м | 130 |  |  |
| 4. | Каротажна мерења са четири методе (СЕО;СП;Г и Т) са теренском интерпретацијом стручног лица одговарајуће квалификације и израдом извештаја у два примерка и електронски пдф | м | 130 |  |  |
| 5. | Проширење канала истражне бушотине на пречник Ø 450,0 мм у интервалу 0,0-130,0 м, уз примену лаке бентонитске исплаке | м | 130 |  |  |
| 6. | Набавка, припрема и уградња бунарске конструкције од пвц материјала, са навојима и гумицом за бртвење: |  |  |  |  |
| 6.1 | таложник Ø 225,0 мм х13,0 мм у интервалу 127,0-121,0 м | м | 6 |  |  |
| 6.2 | филтер- водопријемни део, Ø 225,0 мм х 13,0 мм, тип „JOHNSON”или одгов., слот 0,4 мм у интервалима: 121,0 -103,0 м, 85,0-73,0 | м | 30 |  |  |
| 6.3 | међуфилтер Ø 225,0 мм х 13,0 мм, у интервалу 103,0-85,0 м | м | 18 |  |  |
| 6.4 | Експлоатациона колона (надфилтерски део), Ø 225,0 мм х 10,0 мм, у интервалу 73,0-40,0 | м | 33 |  |  |
| 6.5 | Прелаз Ø 225,0 мм х 280,0 мм у интервалу 40-39 м | м | 1 |  |  |
| 6.7 | Експлоатациона колона (надфилтерски део) Ø 280,0 мм х 10,8 мм, у интервалу39,0-+0,5 | м | 39,5 |  |  |
| 6.8 | Централизери Ø 400,0/225 мм и Ø 450,0/280 мм | ком | 6 |  |  |
| 7 | Набавка и уградња кварцног засипа крупноће д=0,8- 2,0 мм, у интервалу 130,0-60,0 м | м | 70 |  |  |
| 8 | Испирање и разрада бунара аер – лифтом врши се без и са пакером. Разрада дуплим пакером дужине л=1, изводи се у два правца до потпуног избистрења воде сваког сегмента. За време разраде бунара повремено се ври контрола засипа у међупростору и контрола песка у води. | час | 24 |  |  |
| 9 | Уградња глиненог тампона у интервалу 60,0- 50,0 м | м | 10 |  |  |
| 10 | Запуна шљунковитим материјалом међупростора у интервалу од 50,0-0,0 м | м | 50 |  |  |
| 11 | Опитно црпљење бунара са три капацитета и поврћајем нивоа воде изводи се по посебном програму усаглашеним са надзорним органом. Пре почетка опитног црпења регистровати квазистатички ниво и максималну издашност бунара | час | 24 |  |  |
| 12 | Узорковање и израда хемијске анализе обима „В“ | ком | 1 |  |  |
| 13 | Израда и монтажа бунарске капе | ком | 1 |  |  |
| 14 | Довођење радилишта у првобитно стање, одвоз исплаке и набушеног материјала | Пауш. |  |  |  |
| 15 | Геодетско снимање микролокације бунара | Пауш. |  |  |  |
| 16 | Израда геолошко – техничког извештаја о изведеним радовима и добијеним резултатима, интерпретација добијеним резултатима, интерретација добијених података и препоруке о режиму експлоатације бунара у 2 примерка и елкетронски пдф. | Пауш. |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ БУНАР Б-1/18 |  |

БУНАР Б-3 /18  дубине дубине  125 м

| Ред. бр | опис | Јед.м. | Кол. | Јед.цена без пдв | Укупно цена без пдв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3x4) |
| 1. | Транспорт бушаћег постројења,опреме материјала до радилишта | пшл |  |  |  |
| 2. | Припрема радилишта, ископ базена за исплаку ( таложни и усисни базен), укупне запремине 40 м³, монтажа бушаћег постројења | пшл |  |  |  |
| 3. | Бушење истражне бушотине Ø 215,9 мм у интервалу од 0,0 – 125,0 м, уз примену лаке бетонитске исплаке са узимањем узорака набушеног материјала у водоносним срединама (песковима). У случају потребе Извођач радова уграђује уводну колону. | м | 125 |  |  |
| 4. | Каротажна мерења са четири методе (СЕО;СП;Г и Т) са теренском интерпретацијом стручног лица одговарајуће квалификације и израдом извештаја у два примерка и електронски пдф | м | 125 |  |  |
| 5. | Проширење канала истражне бушотине на пречник Ø 450,0 мм у интервалу 0,0-125,0 м, уз примену лаке бентонитске исплаке | м | 125 |  |  |
| 6. | Набавка, припрема и уградња бунарске конструкције од пвц материјала, са навојима и гумицом за бртвење: |  |  |  |  |
| 6.1 | таложник Ø 225,0 мм х13,0 мм у интервалу 121,0-118,0 м | м | 3 |  |  |
| 6.2 | Филтер- водопријемни део, Ø 225,0 мм х 13,0 мм, тип „JOHNSON”или одгов., слот 0,4 мм у интервалима: 118,0 -108,0 м, 89,0-79,0 | м | 20 |  |  |
| 6.3 | међуфилтер Ø 225,0 мм х 13,0 мм, у интервалу 108,0-89,0 м | м | 19 |  |  |
| 6.4 | Експлоатациона колона (надфилтерски део), Ø 225,0 мм х 10,0 мм, у интервалу 79,0-40,0 | м | 39 |  |  |
| 6.5 | Прелаз Ø 225,0 мм х 280,0 мм у интервалу 40-39 м | м | 1 |  |  |
| 6.7 | Експлоатациона колона (надфилтерски део) Ø 280,0 мм х 10,8 мм, у интервалу39,0-+0,5 | м | 39,5 |  |  |
| 6.8 | Централизери Ø 400,0/225 мм и Ø 450,0/280 мм | ком | 6 |  |  |
| 7 | Набавка и уградња кварцног засипа крупноће д=0,8- 2,0 мм, у интервалу 125,0-60,0 м | м | 65 |  |  |
| 8 | Испирање и разрада бунара аер – лифтом врши се без и са пакером. Разрада дуплим пакером дужине л=1, изводи се у два правца до потпуног избистрења воде сваког сегмента. За време разраде бунара повремено се ври контрола засипа у међупростору и контрола песка у води. | час | 24 |  |  |
| 9 | Уградња глиненог тампона у интервалу 60,0- 50,0 м | м | 10 |  |  |
| 10 | Запуна шљунковитим материјалом међупростора у интервалу од 50,0-0,0 м | м | 50 |  |  |
| 11 | Опитно црпљење бунара са три капацитета и поврћајем нивоа воде изводи се по посебном програму усаглашеним са надзорним органом. Пре почетка опитног црпења регистровати квазистатички ниво и максималну издашност бунара | час | 24 |  |  |
| 12 | Узорковање и израда хемијске анализе обима „В“ | ком | 1 |  |  |
| 13 | Израда и монтажа бунарске капе | ком | 1 |  |  |
| 14 | Довођење радилишта у првобитно стање, одвоз исплаке и набушеног материјала | Пауш. |  |  |  |
| 15 | Геодетско снимање микролокације бунара | Пауш. |  |  |  |
| 16 | Израда геолошко – техничког извештаја о изведеним радовима и добијеним резултатима, интерпретација добијеним резултатима, интерретација добијених података и препоруке о режиму експлоатације бунара у 2 примерка и елкетронски пдф. | Пауш. |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ БУНАР Б-3/18 |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за  тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за  тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности – радови на бушењу бунара ,ЈНМВ 8/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.  ЗЈН

У складу са чланом 77. став.4. Закона под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности – радови на бушењу бунара , бр.: 8/2019, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности – радови на бушењу бунара , бр.8/2019, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 7)

МОДЕЛ УГОВОРА

НАРУЧИЛАЦ :

Јавно предузеће комунално, стамбено, грађевинске делатности "КОМГРАД", ул. Матије Корвина бр. 18, Бачка Топола, кога заступа директор Диана Домањ Дудаш,

Матични број : 08032874

ПИБ: 101443745

Број рачуна : 840-3399743-78 код Управе за трезор ( у даљем тексту Наручилац - Купац)

ИСПОРУЧИЛАЦ  :

/Назив фирме/________________________________/адреса/ _______________________,/име и презиме лица које га заступа________________________

Матични број :____________________

ПИБ: __________________________

Број рачуна _______________________који се води код ___________________банке  ( у даљем тексту Испоручилац - Извођач)

за јавну набавку мале вредности – радови на бушењу бунара за воду

члан 1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

Наручилац и Извођач у уводу констатују:

да се уговор закључује на основу спроведеног поступка по Јавном позиву број 8/19 за прикупљање писмених понуда јавне набавке мале вредности -радови на бушењу бунара за воду , објављеном на Порталу јавних набавки

да се уговор закључује са једним извођачем, у складу са условима и критеријумима дефинисаним у конкурсној документације за јавну набавку мале вредности 8/19.

да је наручилац, на основу Одлуке бр.______ од _____________2019.године, изабрао понуду понуђача _____________, број _______________од ______________2019.године,која је саставни део овог Уговора.

Члан 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет уговора је набавка радова – на бушењу новог бунара за воду Б-3/2018 и  Б-1/18 - шифра из ОПН – 452 62220, ближе дефинисана у обрасцу понуде  и обрасцу структуре цене, који се налази у прилогу конкурсне документације број 8/19 која је саставни део овог уговора, то јест Понуди наручиоца број __________   од ___________.

Члан 3.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У УГОВОРУ

Наручилац је дужан да обезбеди да се радови који су предмет овог уговора изводи  искључиво од Извођача  на начин предвиђен овим уговором

Извођач је дужан да извршава уговорне обавезе према Наручиоцу у складу са преузетим обавезама и правилима струке, у уговореним роковима;

Извођач је дужан да радове које изводи немају правне или материјалне недостатке.

Изводи радове  у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и конкурсној документацији.

Члан 4.

СПРОВОЂЕЊЕ УГОВОРА

Извођач и Испоручилац су сагласни да је извођење радова – водозахватни објекат у Бачкој Тополи, у складу са динамиком усаглашеном од стране Наручиоца. Извођач се обавезује да приступи реализацији уговорених – требованих радова одмах по потписивању уговора.

Члан 5.

ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

Уговорена вредност (без ПДВ-а) за радове  из члан 2. овог уговора износи _________________динара.Иста је прецизирана у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене која се налази у прилогу овог уговора.

Рок плаћања је ___________ дана, од дана извршења радова на основу обрачуна по стварно изведеним количинама овереног од стране Надзорног органа инвеститора.

Плаћање се врши на текући рачун Испоручиоца.

Члан 6.

РОК И УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА

Извођач радова је у обавези да предметне радове у целости изврши у року од ................ календарских дана, од дана потписивања уговора.

Члан 7.

ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ

Гаранција за квалитет радова износи 2 (две) године од дана примопредаје радова између  Извођача радова и Наручиоца, што ће се констатовати записникиом.

Као дан примопредаје предметних радова сматра се дан потписивања записника о примопредаји који потписују овлашћени представници уговорних страна.

Извођач радова је дужан да у гарантном року на позив Наручиоца отклони све евентуалне недостатке о свом трошку, уколико до тога дође његовом кривицом, и то у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог позива.

Уколико извођач радова у року предвиђеном претходним ставом овог члана не приступи отклањању недостатка. Наручилац има право да све недостатке отклони путем трећег лица, а на терет извођача радова.

Члан 8.

НАДЗОР

Надзор над извођењем уговорених радова, у свим фазама врши Наручилац путем лица којег одреди за Надзорног органа.

Наручилац ће извођачу радова благовремено писмено саопштити које је лице одредио за Надзорног органа.

Наручилац је овлашћен да по сопственом нахођењу врши промену лица које одреди за Надзорног органа.

Надзорни орган је овлашћен да ставља писмене примедбе Извођачу радова на ток извођења и квалитет изведених радова, а Извођач радова је дужан да исте усвоји и поступи по њима.

Надзорни орган не може вршити измене техничких решења уколико то знатно утиче на технологију извођења без сагласности Наручиоца и Извођача радова.

Наздорни орган је овлашћен и дужан да свакодневно оверава грађевински дневник који води Извођач радова.

Уколико Надзорни орган не овери или писмено не оспорт извештај из грађевинског дневника који води Извођач радова у року од 24 часа сматра се да су подаци у дневном извештају тачни.

Надзорни орган је овлашћен да заустави извођење радова уколико се не изводе по очекиваном квалитету.

Извођч радова се обавезује да Надзорном органу омогући несметано вршење надзора у ток у извођење радова.

Члан 9.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Испоручилац (Понуђач) је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 7 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу преда:

- Гаранцију банке за добро извршење посла која мора имати клаузулу да је безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ), у висини 10% од уговорене цене добара без ПДВ-а, са роком важности најмање 10 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Понуђач може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Ако се зa време трaјaњa овог Уговорa промене рокови зa извршење уговорне обaвезе, вaжност бaнкaрске гaрaнције зa добро извршење послa морa се продужити. Нaручилaц ће уновчити поднету гaрaнцију уколико понуђaч не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен овим Уговором;

- Меницу за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку Записничке примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важење меница мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора уговорна страна која је проузроковала штету, надокнадити другој страни стварну штету. Висину настале штете ће утврдити комисија сачињена од представника обе уговорне стране.

Члан 10.

Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора.

Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према важећим законским прописима.

Извођач радова је такође дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора , достави Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације Уговора, оригинал или оверену копију, у складу са важећим прописима.

Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1., 2. и 3. овог члана, са новим периодом важења истих.

Члан 11.

ВИША СИЛА

Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у уговору за кашњење у извршењу обавеза из уговора. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у уговору су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

Члан 12.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Уговорне стране су сагласне да се обрачун изведених радова изведе према стварно изведеним количинама радова овереним од стране Надзорног органа инвеститора по јединачним ценама из прихваћене понуде.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радпва извођач радова је дужан да о томе одмах усменим путем обавести наручиоца и стручни надзор. Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова без писане сагласности наручиоца и стрчног надзора. Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о питањима наведеним у ставу 1. овог члана или питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала који се уграђује без претходне писмене сагласности Наручиоца.

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за извођење непредвиђених радова који мора да садржи:

1.      предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране стручног надзора;

2.      детаљне анализе цена непредвиђених радова.

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције доставља Наручиоцу најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема захтева, ради предузимања радњи за уговарање непредвиђених радова у складу са чланом 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене радове).

Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова стиче услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе. Стручни надзор није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму непревиђених радова.

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке документације.

Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача радова и стручног надзора, приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3. и 4. овог члана Уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 14.

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке.

Члан 15.

Извођач радова је дужан да у коначни обрачун изведених радова, обухвати и све уговорене вишкове, мањкове радова, као и радове за које се утврдило да се неће изводити, сагласном вољом обе уговорне стране на предлог стручног надзора.

Члан 16.

СПОРОВИ

Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног Суда у Суботици.

Члан 17.

РАСКИД УГОВОРА

У случају да једна од уговорних страна не испуњава своје уговорене обавезе, прецизиране овим уговором и конкурсном документацијом, друга уговорна страна може пре истека рока на који је закључен овај уговор, отказати исти.

Отказ се врши писменим путем са отказним роком од 30 дана од дана уручења отказа другој уговорној страни.

Отказ је дозвољен, уз поштовање отказног рока, у свако доба сем у невреме.

Члан 18.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај уговор је закључен на одређено време, и исти се примењује од тренутка закључења до истека гарантног рока за изведене радове.

На све што није предвиђено овим уговором непосредно се примењују одредбе Закона о Јавним набавкама и Закона о облигационим односима.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примека од којих свака уговорна страна задржава по 2(два) примерка за  своје потребе.

ЗА НАРУЧИОЦА :							    ЗА ИЗВОЂАЧА :

________________________					__________ _____________

(име и презиме, функциа)						(име и презиме, функција)

(ОБРАЗАЦ 8)

# И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Изјављујемо да смо дана 	2019. године, обишли локацију која је предмет јавне набавке број 8/2019 и прибавили све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима за израду понуде и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Датум:

М.П.			_________________________

Потпис овлашћеног лица Понуђача

VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:ЈП Комград, Матије Корвина 18, 24300 Бачка Топола, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку-добра – водомери,, у  Бачкој Тополи, ЈНМВ бр.: 8/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.08.2019. године до 10:30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

-Образац понуде (Образац 1);

-Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

-Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

-Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

-Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);

-Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора, (образац 7)

- Образац изјаве о обиласку локације-попуњен,потписан и печатом оверен (Образац 8)

- Меницу за озбиљност понуде са пратећом документацијом.

-Докази о испуњавању додатних услова

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП Комград,   Матије Корвина 18, 24300 Бачка Топола,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радови –  на бушењу бунара, ЈНМВ бр.: 8/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радови– на бушењу бунара, ЈНМВ бр.: 8/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радови–  на бушењу , ЈНМВ бр.: 8/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радови–на бушењу бунара, ЈНМВ бр.: 8/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу В ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу В ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу ИИИ. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу В ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Плаћање изведених радова се врши у року до  45 (четрдесет пет) дана од дана испостављене и оверене ситуације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока:

Гаранција за изведене радове  - минимум 2 године од примопредаје изведених радова.

9.3 Захтев у погледу места, начина и рока извођења радова:

Место извођења радова је на водозахватном објекту у Б.Тополи.

Рок за отпочињање радова је одмах по потписивању уговора.

Рок извршења радова :Од закључења уговора – – 60  календарских дана.

Рок за извршење радова се може мењати само у случају више силе (рат, земљотрес, поплаве, ниске температуре , ниже од -5°Ц) и дуге природне непогодне и догађања чије се наступање није могло унапред предвидети.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачумати сви трошкови који понуђачу могу настати у току реализације уговора.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

И Понуђач је дужан да уз понуду достави:

-Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II.Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за добро извршење посла.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

III.Меницу за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку Записничке примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меницаа за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маил:  komgrad@stcable.rs

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр.: 8/2019.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗИ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. ( Образац изјаве из поглавља В.5.)

17. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити  понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-маил: komgrad@stcable.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП;   Ј.П.КОМГРАД јавна набавка ЈНМВ број: 8/2019;.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1,

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава),

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.